# Бриф на ИИ-инициативу

# Название инициативы*

Коротко и конкретно: «ИИ‑помощник дизайнера», «Анализ стоимости коммерческих товаров у конкурентов», «ИИ‑ассистент по каталогу продукции», и т.п.

Название: ИИ-диспетчер заявок на обслуживание магазинов

# Контекст*

В свободной форме опишите существующий процесс, кто выполняет работу (роли), где/в каких системах, в каких условиях (масштаб, распределённость, текучка, регламенты).

Демонстрационный кейс: все организации, ФИО, показатели и даты в документе вымышлены.

Розничная сеть «Орбита Ритейл» включает 180 магазинов в 24 городах. Сотрудники магазинов сообщают о неисправностях оборудования, проблемах с помещениями и запросах на хозяйственное обслуживание по электронной почте, телефону и в корпоративном мессенджере. В среднем поступает около 4 500 заявок в месяц.

Команда из 18 диспетчеров вручную переносит обращения в ServiceDesk, определяет категорию и приоритет, проверяет полноту данных и назначает исполнителя. Технические специалисты работают по восьми направлениям: электрика, климат, холодильное оборудование, кассовая техника, связь, охрана, клининг и общестроительные работы.

История обращений хранится в ServiceDesk, инструкции — в корпоративной базе знаний, сведения об оборудовании — в реестре активов. Часть аварийных сигналов поступает из системы мониторинга. Сейчас эти источники не связаны в едином пользовательском сценарии.

# Ваша идея*

Кратко в свободной форме опишите свою идею, что вы хотите сделать

Создать ИИ-диспетчера в корпоративном портале и внутреннем мессенджере. Сотрудник магазина описывает проблему обычным языком и при необходимости прикладывает фото. Помощник задаёт недостающие вопросы, определяет объект, категорию и предварительный приоритет, проверяет наличие похожих открытых заявок.

Для типовых ситуаций ИИ-диспетчер предлагает проверенное решение со ссылкой на актуальную инструкцию. Если проблема не решена, он создаёт структурированную заявку в ServiceDesk, прикладывает краткое резюме диалога и направляет обращение нужной группе. Критические решения и отправка заявок внешним подрядчикам подтверждаются человеком.

# Проблемы бизнеса*

Список проблем/болей в текущем процессе. Формулируйте как наблюдаемый негативный эффект: «долго», «часто ошибаются», «дорого поддерживать», «падает конверсия». 5–8 пунктов.

- Первичная обработка и маршрутизация одной заявки занимает у диспетчера в среднем 11 минут.

- Около 18% заявок приходится перенаправлять между группами из-за неверной категории или неполного описания.

- Примерно 14% обращений дублируют уже открытые заявки, что создаёт лишнюю нагрузку и искажает отчётность.

- Сотрудники магазинов часто не знают, какие данные приложить, поэтому диспетчеры вынуждены проводить несколько уточняющих звонков.

- Инструкции долго искать, а сотрудникам не всегда очевидно, какая версия документа является актуальной.

- Около 8% заявок нарушают SLA уже на этапе принятия и назначения из-за очереди и ручной обработки.

- Руководители получают статистику постфактум и не могут быстро выявлять повторяющиеся причины неисправностей.

# Бизнес-цели*

Каких улучшений хотим добиться. Цели формулируйте измеримо или хотя бы направленно: «сократить», «снизить», «повысить», «стандартизировать», «собирать аналитику». 4–7 пунктов.

- Сократить время приёма, уточнения и маршрутизации обращений.

- Повысить долю заявок, которые сразу направлены правильной группе исполнителей.

- Автоматически закрывать часть простых запросов безопасными инструкциями без создания заявки.

- Снизить количество дублей, повторных уточнений и нарушений SLA.

- Перенаправить время диспетчеров с переписывания сообщений на сложные и аварийные случаи.

- Сформировать единую аналитику по причинам обращений, магазинам, подрядчикам и повторным неисправностям.

# Job Story (опционально)

Опишите сценарии в формате: «Как [роль], когда [ситуация], хочу [действие/потребность], чтобы [результат]». Разбейте по ролям (например, пользователь/руководитель/поддержка).

Сотрудник магазина

- Как сотрудник магазина, когда обнаруживаю неисправность, хочу описать проблему обычным языком и приложить фото, чтобы не изучать классификатор и быстро получить помощь.

- Как сотрудник магазина, когда проблема имеет типовое безопасное решение, хочу получить пошаговую инструкцию со ссылкой на источник, чтобы восстановить работу без ожидания специалиста.

Диспетчер

- Как диспетчер, когда поступает новое обращение, хочу получить структурированную заявку с заполненными обязательными полями и предложенной категорией, чтобы быстрее проверить и назначить исполнителя.

- Как диспетчер, когда ИИ не уверен в классификации или видит критический риск, хочу получить обращение с полным контекстом, чтобы принять решение самостоятельно.

Технический специалист

- Как технический специалист, когда получаю заявку, хочу видеть краткое описание, фотографии, модель оборудования и уже выполненные проверки, чтобы подготовиться к работе без дополнительного звонка в магазин.

Руководитель эксплуатации

- Как руководитель эксплуатации, когда анализирую качество сервиса, хочу видеть динамику тем, дублей, SLA и повторных обращений по магазинам и подрядчикам, чтобы устранять системные причины проблем.

# Критерии успеха

Опишите, как выглядит «хорошо» для ключевых участников / стейкхолдеров. Лучше — в виде проверяемых утверждений. Разбейте по аудиториям.

Сотрудник магазина

Помощник принимает свободное описание и фотографию, задаёт только недостающие уточняющие вопросы и не просит повторно вводить уже известные данные.

Для безопасной типовой ситуации помощник предлагает понятную инструкцию, указывает источник и проверяет, решена ли проблема.

Для сложной или опасной ситуации помощник прекращает самостоятельные рекомендации и передаёт обращение диспетчеру.

Диспетчер

Созданная заявка содержит объект, категорию, предварительный приоритет, описание, вложения и краткое резюме диалога.

Предложенную классификацию можно проверить и скорректировать до отправки исполнителю.

При низкой уверенности или критическом риске обращение автоматически попадает в очередь ручной проверки.

Технический специалист

В заявке достаточно данных для подготовки к выезду без дополнительного уточняющего звонка в магазин.

История уже выполненных проверок и предложенных инструкций сохраняется в заявке.

Руководитель эксплуатации

Доступна единая аналитика по темам, магазинам, подрядчикам, повторным обращениям и соблюдению SLA с недельной и месячной детализацией.

Все действия ИИ и изменения классификации журналируются и доступны для аудита качества.

# Измеримые цели

Опишите цели в формате SMART: «[Действие: сократить/повысить/довести] [метрику] с [базовое значение] до [целевое значение] к [срок]».

- Сократить среднее время первичной обработки заявки с 11 до 2 минут к 31 января 2027 года.

- Повысить долю заявок, сразу направленных правильной группе, с 82% до 95% к 31 января 2027 года.

- Довести долю запросов, закрытых ИИ-диспетчером без создания заявки, до 35% к 31 марта 2027 года.

- Снизить долю дублей с 14% до 5% к 30 июня 2027 года.

- Снизить долю нарушений SLA на этапе принятия и назначения с 8% до 3% к 30 июня 2027 года.

- Повысить пользовательскую оценку процесса с 3,8 до 4,4 балла из 5 к 30 июня 2027 года.

# Ограничения и доп. требования

Любые дополнительные вводные и требования, которые надо учитывать: каналы (Telegram/виджет/LibreChat), источники знаний, требования к ссылкам на источники, безопасность, эскалации на человека, языки, доступы.

- Решение работает только во внутреннем контуре и на русском языке.

- Каналы MVP — корпоративный портал и внутренний мессенджер.

- ИИ не может автоматически присваивать критический приоритет, отключать оборудование или отправлять заявку внешнему подрядчику без подтверждения диспетчера.

- Ответы по инструкциям содержат ссылку на источник и дату его последнего обновления.

- Доступ к заявкам и данным об оборудовании учитывает роль пользователя и закреплённый магазин.

- Диалоги, предложенная классификация и все ручные изменения журналируются.

- Время первого ответа не превышает пяти секунд для 95% запросов.

- При уверенности классификации ниже 80% или риске для людей и имущества обращение передаётся диспетчеру.

# Источники данных и знаний

Откуда будет браться информацию для процесса

- ServiceDesk: история заявок, классификатор, статусы, SLA и группы исполнителей.

- Корпоративная база знаний: регламенты, диагностические инструкции и правила безопасных действий.

- Реестр активов: модели, серийные номера, местоположение и история обслуживания оборудования.

- Система мониторинга: аварийные сигналы и технические события.

- Справочник магазинов, сотрудников и подрядчиков.

- Обезличенная история обращений за последние 18 месяцев для пилотного набора данных.

# Сроки

Ключевые даты инициативы: когда начинаем работу, когда ожидаем работающий MVP на ограниченной группе пользователей и когда планируем масштабирование на весь периметр. Укажите месяц и год или конкретную дату.

Дата начала — 15 сентября 2026 года

Дата MVP — 1 декабря 2026 года; пилот на 12 магазинах в двух городах по четырём категориям: климат, холодильное оборудование, кассовая техника и связь

Дата масштабирования — 1 апреля 2027 года; подключение всех 180 магазинов

# Проектная группа

Укажите людей со стороны заказчика, исполнители будут определены после согласования проекта

Владелец портфеля (ВПП) — Елена Волкова, директор по операциям

Заказчик — Максим Лебедев, руководитель службы эксплуатации

Аналитик — Ольга Романова, ведущий бизнес-аналитик

Разработчик — определяется после согласования проекта

Другие участники — Ирина Соколова, руководитель диспетчерской службы и владелец процесса; Павел Крылов, архитектор ServiceDesk; Антон Морозов, руководитель информационной безопасности